JOSTHOM ECO RESORT

Villa Paranacito, Entre Ríos, Argentina

Análisis del Proyecto Base44

&

Plan de Migración a Next.js + FastAPI

Preparado para: Tomas

Fecha: Abril 2026

Versión 1.0

PARTE 1: ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE44

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto Josthom Eco Resort es una aplicación full-stack construida sobre la plataforma Base44 (no-code/low-code) que combina un sitio web público para un complejo turístico de 6 cabañas en Villa Paranacito, Entre Ríos, con un backoffice administrativo completo para gestión de reservas y contenido.

El stack actual incluye: React 18 + Vite para el frontend, Base44 SDK para backend/datos, Tailwind CSS + shadcn/ui para estilos, TanStack React Query para state management de servidor, y funciones serverless en Deno para automatizaciones.

# 2. Estructura de Páginas

La aplicación tiene 9 páginas registradas en pages.config.js, con Home como landing page principal:

| Página | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Home | / | Landing page: hero dinámico, about, cabanas destacadas, preview experiencia, CTA |
| Accommodations | /Accommodations | Grilla completa de cabanas (hasta 20) con cards de imagen, nombre y capacidad |
| AccommodationDetail | /AccommodationDetail | Detalle con galeria, lightbox, specs, SEO con schema.org, calendario de disponibilidad y formulario de reserva |
| Gallery | /Gallery | Galeria filtrable por 6 categorias (campo, animales, gastronomia, paisaje, instalaciones), masonry grid con lightbox |
| Experience | /Experience | Tarjetas de experiencias: Rio Uruguay, Arroyo Sagastume, deportes, fauna, piscinas, WiFi Starlink |
| Location | /Location | Google Maps embebido, indicaciones desde Buenos Aires (163km), info de acceso, integracion WhatsApp |
| Contact | /Contact | Formulario de contacto, boton WhatsApp como CTA principal, horarios (8-18hs), check-in/out |
| Admin | /Admin | Dashboard con 6 tabs: Reservas, Calendario, Balance, Alojamientos, Galeria, Contenido. Roles: admin y booking_manager |
| DebugUser | /DebugUser | Herramienta de debugging que muestra el objeto de usuario autenticado |

# 3. Componentes del Sistema

## 3.1 Componentes Públicos (Home)

- HeroSection: Hero full-screen con imagen dinámica desde SiteContent, logo, subtítulo, 2 CTAs, optimización WebP para Unsplash

- AboutSection: Layout 2 columnas con Framer Motion, 3 iconos feature (Naturaleza, Tranquilidad, Río Uruguay)

- FeaturedAccommodations: Grid 3 columnas de cabañas destacadas con hover zoom, lazy loading

- ExperiencePreview: Grid de imágenes con soporte video (.mp4 autoplay), overlays de texto

- CTASection: Full-width con background image y overlay, 2 botones CTA

## 3.2 Componentes de Reserva

- AvailabilityCalendar: Calendario interactivo con selección de rango de fechas, selector de huéspedes (1-5), pricing dinámico, validación de disponibilidad en tiempo real, buffer de 1 noche entre reservas, mínimo 2 noches

- BookingForm: Formulario de reserva con resumen de precio, crea reserva en Base44 + envía a Notion, muestra confirmación con contacto WhatsApp/email

- BookingIntegrationNote: Nota informativa sobre la integración del sistema de reservas

## 3.3 Componentes Admin

- BookingsManager: CRUD completo de reservas con búsqueda, filtros por estado/alojamiento, auto-cálculo de precios con descuentos, tracking de depósitos (25%) y saldos (75%)

- CalendarView: Vista mensual con indicadores de color por estado (amarillo=pendiente, verde=confirmada, rojo=cancelada, azul=completada), filtro por alojamiento

- BalanceDashboard: 4 KPIs (ingresos totales, pendiente de cobro, total esperado, % progreso), barras de progreso para depósitos y saldos

- AccommodationsManager: CRUD de alojamientos con galería de imágenes, toggle de destacado, orden de display

- GalleryManager: CRUD de imágenes con categorías, orden, thumbnails con acciones rápidas

- ContentManager: Edición de bloques de contenido por sección (hero, about, experience, location, contact, gallery)

## 3.4 Componentes Compartidos

- Navbar: Nav fija con detección de scroll, transparente en hero/home, menú hamburguesa en mobile, botón Reservar

- Footer: 4 columnas responsive, links sociales (Instagram, Facebook), contacto, copyright

- SEO: Helmet con structured data schema.org/LodgingBusiness dinámico

- UI Library: 52 componentes shadcn/ui (dialog, calendar, form, tabs, card, etc.)

# 4. Entidades de Datos

El sistema usa 4 entidades principales gestionadas por Base44 SDK:

ACCOMMODATION

Campos: name, type (cabaña/casa), capacity, bedrooms, bathrooms, description, short_description, main_image, gallery_images[], amenities[], booking_url, price_per_night, is_featured, order Operaciones: list(), filter(), create(), update(), delete() Usado por: Home, Accommodations, AccommodationDetail, AccommodationsManager, FeaturedAccommodations

BOOKING

Campos: accommodation_id, accommodation_name, guest_name, guest_email, guest_phone, number_of_guests, check_in, check_out, total_price, status (pending/confirmed/cancelled/completed), payment_status (pending/paid), balance_status, special_requests, source (web/airbnb/booking/phone/whatsapp), created_date Lógica de precios: 1-2 huéspedes=$180k, 3=$240k, 4=$300k, 5=$360k por noche. Descuento 15% lunes-jueves. Mínimo 2 noches. Seana: 25% depósito + 75% saldo. Operaciones: list(), filter(), create(), update(), delete() Usado por: BookingForm, AvailabilityCalendar, BookingsManager, CalendarView, BalanceDashboard, funciones automatizadas

GALLERYIMAGE

Campos: image_url, title, category (campo/animales/gastronomía/paisaje/instalaciones), order Validación: Filtra formatos no-imagen (.DNG, .MP4) del display Usado por: Gallery, GalleryManager

SITECONTENT

Campos: section (hero/about/experience/location/contact/gallery), title, subtitle, content, image_url Propósito: CMS liviano - permite editar heroes, textos descriptivos e imágenes desde el admin sin tocar código Usado por: Todas las páginas públicas + ContentManager

# 5. Funciones Backend (Deno Serverless)

Base44 ejecuta 5 funciones serverless en Deno para automatizaciones:

- autoCompleteBookings: Marca como completadas las reservas confirmadas cuyo check-out ya pasó

- autoCancelExpiredBookings: Cancela automáticamente reservas pendientes cuyo check-out ya pasó

- fixCorruptedDates: Repara campos de fecha malformados (doble T, múltiples porciones de hora) usando regex

- debugBase44Entities: Herramienta diagnóstica que verifica el SDK funcione correctamente

- debugScheduler: Diagnóstico completo: auth, asServiceRole, Notion connector, variables de entorno

# 6. Integraciones Externas

- Notion: Crea registros en base de datos Notion al recibir reservas web (sendBookingToNotion)

- Supabase Storage: Hosting de imágenes (logo + galería) en buckets separados

- Google Maps: Iframe embebido con coordenadas GPS exactas de la propiedad

- WhatsApp: Links wa.me con mensajes pre-armados, canal de contacto principal

- Unsplash CDN: Imágenes placeholder/fallback con optimización WebP

PARTE 2: PLAN DE MIGRACIÓN

# 7. Arquitectura Objetivo

La migración propone una arquitectura híbrida que maximiza performance y minimiza costos:

| Capa | Tecnología | Deployment |
| --- | --- | --- |
| Frontend + SSR | Next.js 14+ (App Router) | Vercel (free/pro tier) |
| API Backend | FastAPI (Python 3.11+) | Synology NAS (Docker) |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Synology NAS (Docker) |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Dentro del container FastAPI |
| Storage | Supabase Storage (existente) | Cloud (ya en uso) |
| Pagos | Mercado Pago SDK | FastAPI endpoints + webhooks |
| Notificaciones | WhatsApp Business API + SMTP | FastAPI workers + Celery |
| Cache / Queue | Redis | Synology NAS (Docker) |
| Reverse Proxy | Nginx / Caddy | Synology NAS |

Flujo de datos: Usuario → Vercel (Next.js SSR/ISR) → API calls a tu dominio (ej: api.josthom.com) → Nginx en NAS → FastAPI container → PostgreSQL. Los webhooks de Mercado Pago llegan directo al NAS.

## 7.1 Justificación de la Arquitectura

- Vercel para frontend: CDN global, SSL automático, previews por PR, ISR para SEO óptimo, tier gratuito generoso

- NAS para backend: Sin costo mensual de hosting, control total de datos, ideal para Argentina donde latencia local importa menos que costo

- FastAPI: Async nativo, auto-documentación OpenAPI/Swagger, tipado con Pydantic, excelente para integraciones (MP, WhatsApp)

- PostgreSQL: ACID para reservas y pagos, JSONB para datos flexibles, extensiones (pg_cron para tareas programadas)

# 8. Configuración de la Synology NAS

## 8.1 Docker Compose

Servicios a correr en Docker en la NAS:

- fastapi-app: Container Python 3.11 con FastAPI, Uvicorn (4 workers), volumen persistente para uploads

- postgres: PostgreSQL 16, volumen persistente en /volume1/docker/postgres/data, backup diario automático

- redis: Cache de sesiones, rate limiting, cola de tareas para notificaciones asíncronas

- celery-worker: Worker asíncrono para envío de emails, mensajes WhatsApp, y tareas programadas

- celery-beat: Scheduler para autoCompleteBookings y autoCancelExpiredBookings (reemplaza funciones Deno)

- nginx: Reverse proxy con SSL (Let’s Encrypt), rate limiting, headers de seguridad

## 8.2 Networking & Seguridad

- Dominio propio (ej: api.josthom.com) apuntando a IP pública del router con DDNS

- Port forwarding 443 → NAS Nginx container

- SSL con Certbot/Let’s Encrypt en Nginx

- CORS configurado para permitir solo el dominio de Vercel

- Rate limiting en Nginx + FastAPI

- Firewall de Synology: solo puertos 443 y 80 abiertos al exterior

# 9. Esquema de Base de Datos PostgreSQL

Migración directa de las 4 entidades Base44 a tablas relacionales:

| Tabla | Campos clave | Relaciones | Indices |
| --- | --- | --- | --- |
| accommodations | id, name, type, capacity, price_per_night, is_featured, order | 1:N con bookings, 1:N con images | idx_featured, idx_order |
| bookings | id, accommodation_id (FK), guest_*, check_in/out, status, payment_status, total_price | N:1 con accommodations, 1:N con payments | idx_status, idx_dates, idx_accommodation |
| payments | id, booking_id (FK), type (deposit/balance), amount, mp_payment_id, status | N:1 con bookings | idx_booking, idx_mp_id |
| gallery_images | id, image_url, title, category, order | Standalone | idx_category, idx_order |
| site_content | id, section (unique), title, subtitle, content, image_url | Standalone | idx_section (unique) |
| users | id, email, name, role (admin/manager), hashed_password | Standalone | idx_email (unique) |

Nueva tabla payments: Reemplaza los campos payment_status/balance_status del Booking actual. Cada pago queda registrado individualmente con su ID de Mercado Pago, permitiendo trazabilidad completa y conciliación automática.

# 10. Integración Mercado Pago

## 10.1 Flujo de Pago

Implementación con Checkout Pro de Mercado Pago:

- Creación de preferencia: El frontend envía datos de reserva a POST /api/payments/create-preference. FastAPI crea la preferencia en MP con monto del depósito (25%).

- Redirect a MP: El usuario es redirigido al checkout de Mercado Pago para pagar.

- Webhook de confirmación: MP notifica a POST /api/webhooks/mercadopago en la NAS. FastAPI valida la firma, actualiza el payment y cambia el booking a confirmed.

- Página de éxito: El usuario vuelve a Next.js que muestra confirmación. Se disparan notificaciones WhatsApp + email.

- Cobro de saldo: Antes del check-in, el admin genera un link de pago por el 75% restante desde el dashboard.

## 10.2 Endpoints de Pago

- POST /api/payments/create-preference – Crea preferencia MP con datos de reserva

- POST /api/webhooks/mercadopago – Recibe y procesa notificaciones de pago

- GET /api/payments/{booking_id} – Estado de pagos de una reserva

- POST /api/payments/balance-link/{booking_id} – Genera link de pago para saldo pendiente

# 11. Automatizaciones WhatsApp + Email

## 11.1 WhatsApp Business API

Opciones de implementación (de menor a mayor complejidad):

| Opción | Pros | Contras |
| --- | --- | --- |
| Twilio (WhatsApp) | API madura, buena docs, templates aprobados, fácil de implementar | Costo por mensaje (~USD 0.05-0.08), requiere cuenta Business |
| Meta Cloud API (directo) | Sin intermediario, gratis las primeras 1000 conversaciones/mes, templates | Setup más complejo, requiere Business Manager verificado |
| Baileys (no oficial) | Gratis, sin límites, usa WhatsApp Web protocol | Riesgo de ban, no oficial, puede dejar de funcionar |

Recomendación: Meta Cloud API directo para producción. El volumen de 6 cabañas cae cómodo dentro de las 1000 conversaciones gratuitas/mes.

## 11.2 Mensajes Automáticos

- Confirmación de reserva: WhatsApp + email con datos de la reserva, monto pagado, instrucciones de llegada

- Recordatorio pre check-in (48hs): WhatsApp con link de pago de saldo si corresponde, indicaciones de acceso

- Bienvenida al check-in: WhatsApp con info de WiFi (Starlink), horarios, contacto de emergencia

- Post check-out: Email pidiendo reseña en Google/TripAdvisor + agradecimiento

- Reserva por vencer: WhatsApp al admin cuando una reserva pendiente está por expirar

## 11.3 Email (SMTP)

Templates HTML con Jinja2 renderizados en FastAPI, enviados via SMTP (Gmail App Password o servicio como Resend/Brevo free tier). Celery maneja el envío asíncrono para no bloquear la API.

# 12. Plan de Migración por Fases

Migración incremental en 5 fases, cada una deployable de forma independiente:

## Fase 1: Infraestructura Base (Semana 1-2)

Objetivo: Tener la NAS corriendo con FastAPI + PostgreSQL y el proyecto Next.js en Vercel.

- NAS Docker setup: docker-compose.yml con postgres, redis, fastapi, nginx. Configurar volúmenes persistentes, DDNS, SSL.

- FastAPI scaffold: Proyecto con SQLAlchemy 2.0, Alembic migrations, Pydantic schemas, auth JWT, estructura de routers.

- DB migration: Script Python para exportar datos de Base44 (via SDK) e importar a PostgreSQL. Mapeo de IDs.

- Next.js scaffold: App Router, layouts, componentes migrados de React puro. Configurar Vercel project con env vars.

- API client: Reemplazar @base44/sdk por fetch/axios apuntando a api.josthom.com. Mantener misma interfaz.

Entregable: Sitio público (Home, Accommodations, Gallery, etc.) funcionando en Vercel con datos desde la NAS.

## Fase 2: Sistema de Reservas (Semana 3-4)

Objetivo: Reservas funcionando end-to-end sin pagos online.

- API de reservas: CRUD completo + validación de disponibilidad + cálculo de precios (replicar lógica actual).

- Calendario de disponibilidad: Migrar AvailabilityCalendar a Next.js, conectar con nueva API.

- Formulario de reserva: Migrar BookingForm, mantener flujo actual (sin pago online aún).

- Admin panel: Migrar BookingsManager, CalendarView, BalanceDashboard como rutas protegidas /admin/*.

- Auth: JWT + refresh tokens. Login admin con email/password. Middleware de Next.js para proteger rutas.

Entregable: Sistema de reservas completo, admin funcional, mismo flujo que el actual.

## Fase 3: Mercado Pago (Semana 5-6)

Objetivo: Pagos online integrados con confirmación automática.

- Checkout Pro: Integración con SDK de Mercado Pago en FastAPI. Crear preferencias, procesar webhooks.

- Tabla payments: Registro individual de cada transacción con trazabilidad MP.

- Flujo de depósito: Al reservar, redirigir a MP por el 25%. Webhook confirma y actualiza estado.

- Flujo de saldo: Admin genera link de pago por el 75% desde dashboard. Notificación al huésped.

- Conciliación: Cron job que verifica pagos pendientes contra API de MP cada 6 horas.

Entregable: Reservas con pago real, depósito automático, cobro de saldo desde admin.

## Fase 4: Notificaciones (Semana 7-8)

Objetivo: Automatizaciones de WhatsApp y email funcionando.

- WhatsApp Business: Registrar en Meta Business, aprobar templates, implementar envío via Cloud API.

- Email templates: Diseñar templates HTML con Jinja2 para cada tipo de notificación.

- Celery workers: Tareas asíncronas para envío de mensajes. Retry automático en caso de fallo.

- Celery beat: Reemplazar funciones Deno: auto-complete (diario 00:00), auto-cancel (diario 06:00), recordatorio pre check-in (diario 10:00).

- Logs y monitoreo: Registro de cada mensaje enviado/fallido en tabla notification_logs.

Entregable: Sistema de notificaciones completo, automatizaciones reemplazando funciones Base44.

## Fase 5: Optimización & Go-Live (Semana 9-10)

Objetivo: Producción estable con monitoreo y backups.

- SEO: Migrar structured data a Next.js metadata API, generar sitemap.xml dinámico, optimizar LCP con next/image.

- Performance: ISR para páginas de alojamiento (revalidate: 3600), edge caching para API pública, lazy loading de galería.

- Backups: pg_dump diario automático en NAS + sync a Supabase Storage como offsite backup.

- Monitoreo: Healthcheck endpoint + UptimeRobot/Uptime Kuma para alertas. Logs centralizados con Loki o simple file rotation.

- Testing: Tests de integración para flujos críticos (reserva + pago + notificación). Pytest + httpx para API.

- Cutover: DNS switch, redirecciones 301 desde URLs viejas, periodo de convivencia de 1 semana.

Entregable: Sistema en producción, Base44 desactivado, monitoreo activo.

# 13. Estructura de Archivos Propuesta

## 13.1 Next.js (Frontend)

josthom-nextjs/

- app/ – App Router pages: (home), accommodations/, gallery/, experience/, location/, contact/, admin/

- components/ – Misma estructura actual: home/, booking/, admin/, shared/, ui/

- lib/ – api-client.ts (reemplaza base44Client), auth.ts, utils.ts

- public/ – Assets estáticos, favicon, robots.txt

## 13.2 FastAPI (Backend)

josthom-api/

- app/routers/ – accommodations.py, bookings.py, payments.py, gallery.py, content.py, auth.py, webhooks.py

- app/models/ – SQLAlchemy models para cada tabla

- app/schemas/ – Pydantic schemas (request/response)

- app/services/ – mercadopago.py, whatsapp.py, email.py, pricing.py

- app/tasks/ – Celery tasks (notificaciones, auto-complete, auto-cancel)

- alembic/ – Migraciones de DB

- docker/ – Dockerfiles + docker-compose.yml

# 14. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| NAS offline (corte de luz/internet) | Alto | UPS para NAS, DDNS con failover, página estática de contingencia en Vercel, datos cacheados en ISR |
| IP dinámica del ISP | Medio | DDNS automático (Synology tiene built-in), Cloudflare Tunnel como alternativa sin port forwarding |
| Webhook MP no llega | Alto | Polling de respaldo cada 5 min para pagos pendientes, notificación al admin si no se confirma en 1hr |
| Pérdida de datos | Crítico | Backup diario automático a Supabase Storage (offsite), WAL replication si escala |
| Ban de WhatsApp (si usa Baileys) | Medio | Usar Meta Cloud API oficial desde el inicio, mantener email como canal de respaldo |
| Performance NAS insuficiente | Bajo | 6 cabañas = bajo volumen. Redis cache. Si escala, migrar API a VPS sin cambiar frontend |

# 15. Estimación de Costos Mensuales

| Servicio | Costo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Vercel (Hobby) | USD 0 | Suficiente para este volumen |
| Synology NAS (electricidad) | ~USD 5-10 | Ya en uso |
| Dominio | ~USD 12/año | 1 dominio para todo |
| Supabase Storage | USD 0 | Free tier (1GB) |
| WhatsApp Business (Meta) | USD 0 | 1000 conv/mes gratis |
| Email (Resend) | USD 0 | Free tier (3000/mes) |
| Mercado Pago | Comisión por venta | ~4.5% + IVA por transacción |
| TOTAL MENSUAL | ~USD 5-10 | + comisiones MP |

# 16. Próximos Pasos

Para arrancar la migración, los pasos inmediatos serían:

- Confirmar dominio y configurar DDNS en la Synology NAS.

- Crear cuenta Mercado Pago de desarrollador y obtener credenciales de sandbox para testing.

- Registrar en Meta Business para WhatsApp Business API (puede tardar unos días en verificar).

- Exportar datos de Base44: Correr script de extracción de Accommodations, Bookings, GalleryImages, SiteContent a JSON.

- Scaffoldear proyectos: npx create-next-app + FastAPI boilerplate con la estructura propuesta.

Este documento es un punto de partida. Cada fase puede ajustarse según prioridades y disponibilidad. La arquitectura está diseñada para crecer: si el complejo suma cabañas o el volumen sube, la API de la NAS puede migrarse a un VPS sin tocar el frontend en Vercel.